# **.**

# **회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **소 속** | 인디덕 | **성 명** | 권병주 |
| 비고 | 정규회의 | **작성일** | 2020.03.19 |
| **회의 일자** | 2020.03.19 | **회의 장소** | 각자 집 |
| **회의 참석자** | 권병주, 김진동, 박준혁 | | |
| **주요 안건 및 내용** | 진행상황보고  진동 : 상점 화면 각종 버튼 UI 초기 상태구성 완료  병주 : 드래그  준혁 : 숫자 9까지 프리펩에 텍스트  다음작업  병주 : 스킬 놓았을 때 숫자랑 같이인식하기  진동 :  PPT를 기반으로 화면 ui 작업  몬스터 UI 작업 필요  준혁 : 9이상의 숫자에 대해 작업 | | |
| **주요 안건 및 내용 검토 결과** | 최대한 권병주(드래그) 할당작업을 빨리 끝내고 다음걸 생각하자  이미지작업이 필요함  필요한 별이나 이미지 리소스  다음회의는 일요일 | | |